海港小馆扫码点餐 H5

项目阶段总结、优化记录与后续计划

生成日期：2026-07-06  |  当前 main 提交：08e9e63  |  GitHub Pages 发布提交：92de017

当前结论 项目已经从本地演示型 H5 进展到 Supabase 试点链路：菜单、订单、桌位、菜品图片和 Realtime 已可多设备验证。下一阶段建议优先做打印设置与餐厅基础设置的 Supabase 写入，然后再收紧 Auth/RLS。

# 1. 当前项目概况

这是一个面向香港中小餐厅的扫码点餐 H5。顾客通过桌码进入点餐页，后台用于接单、打印/补印、结账、维护菜单、管理桌位和查看经营数据。项目保留 localStorage 演示模式，同时通过环境变量开启 Supabase 试点模式。

| 项目项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 默认运行模式 | localStorage 演示模式，可无需后端运行。 |
| Supabase 模式 | 已支持菜单、订单、桌位、图片、Realtime 主链路。 |
| 后台保护 | 前端 6 位 PIN 防误入，默认 000000。 |
| 线上部署 | main 分支保存源码，gh-pages 分支发布 GitHub Pages 静态站点。 |
| 验证状态 | 最近已通过 tsc、全量测试和生产 build。 |

# 2. 截止目前已完成的主要工作

## 2.1 前端架构与基础能力

完成前端模块化拆分，把原来的集中式代码拆为 data、utils、services、stores、components、pages、styles、types 等目录。

完成 TypeScript 迁移，补齐菜单、订单、桌位、员工、设置等核心业务类型。

引入 Zustand 管理菜单、订单、设置、员工和桌位状态，页面不再直接操作 localStorage。

建立 service 层，为后续从 localStorage 切换到 Supabase 留出清晰替换点。

拆分 CSS 文件，按业务域维护样式，同时保持原有视觉风格。

加入轻量 i18n，支持繁体中文与英文 UI 切换。

## 2.2 顾客端能力

通过 URL 参数识别桌号，例如 ?view=guest&table=02。

支持按分类浏览菜单、查看菜品图片、描述、价格、售罄状态和供应时段。

支持购物车、增减数量、删除菜品、填写单品备注和确认下单。

下单成功后显示订单号、桌号、金额、状态和单品备注。

支持查看本桌未结账订单，后台结账后顾客端可同步清空。

修复手机端填写备注时 iOS / 微信内置浏览器自动放大页面的问题。

## 2.3 餐厅后台能力

后台入口增加 6 位 PIN，降低顾客误入后台和误操作风险。

运营总览展示待处理订单、今日营收、桌位和菜单概况。

订单管理支持查看新订单、打印/补印、结账，并显示顾客备注。

菜单管理支持新增、编辑、删除/下架菜品，维护图片、分类、价格、供应时段和售罄状态。

分类管理支持新增、重命名、合并重复分类、删除分类并下架相关菜品。

桌位管理支持新增、修改、停用桌位，查看桌位状态、复制点餐链接和打印桌码。

员工管理目前支持本地新增、角色设置、启用/停用账号。

打印设置目前支持模拟打印机、份数、自动打印和提示声配置，并支持同浏览器多标签页同步。

## 2.4 Supabase 试点链路

| 模块 | 已完成内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Schema / Seed | 建表、RLS 初版、demo restaurant、tables、staff、menu、settings 种子数据。 | 迁移脚本位于 supabase/migrations，种子脚本为 supabase/seed.sql。 |
| 菜单读取/写入 | 前端可从 Supabase 读取菜单，后台可新增、编辑、删除/下架、切换售罄。 | 写入仍是 demo 权限，正式试点需 Auth/RLS 收紧。 |
| 菜品图片 | 后台上传图片到 dish-photos Storage，并把 public URL 写入菜单。 | 暂不做旧图片清理和 signed URL。 |
| 订单创建/读取 | 顾客下单写入 orders 与 order_lines，后台从 Supabase 读取订单。 | 订单号由数据库 RPC 生成，避免多设备撞号。 |
| 订单状态 | 后台打印/结账状态可同步回 Supabase。 | 真实打印机尚未接入。 |
| Realtime | 订单、菜单、桌位变化会触发页面重新加载。 | 只把 Realtime 作为刷新信号，不直接拼 payload。 |
| 桌位管理 | 后台新增、修改、停用桌位写入 Supabase，其他窗口可自动同步。 | 占用状态仍由未结账订单计算。 |

# 3. 已完成的优化与修复记录

| 阶段 / 主题 | 优化或修复内容 |
| --- | --- |
| Phase 7 | 修复 Dashboard 今日营收口径；打印设置跨标签页同步；删除 useLocalState 残留；菜单售罄切换改走 store API。 |
| Phase 8 | 新增后台 6 位 PIN 门禁；设置页支持修改 PIN；清理未使用的 formatAdminDate。 |
| Phase 9 | 补充复制桌位链接失败提示；扩展 category、revenue、GuestApp 等测试；给高频组件加 React.memo；修正文案与死样式。 |
| 移动端体验 | 修复备注输入导致页面自动放大且下单后仍保持放大的问题。 |
| Supabase 订单 | 新增订单 RPC、订单读取和状态更新；后台与顾客端通过 Realtime 自动刷新。 |
| Supabase 菜单 | 新增菜单写入、图片上传和菜单 Realtime；修复快速切换售罄/取消售罄导致按钮抖动和漏状态的问题。 |
| Supabase 桌位 | 新增桌位写入和桌位 Realtime；修复修改座位数后另一窗口不自动同步的问题。 |
| Phase 14 防御性修复 | 下单、打印、结账失败显示错误；App 初始化和 realtime reload 捕获异步错误；工具函数处理异常输入；DishImage 图片失败 fallback；CSS 冲突和死按钮修复。 |

# 4. 当前验证状态

最近一次完整验证结果如下。

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| Phase 14 相关测试 | 通过：7 个测试文件，29 个用例。 |
| TypeScript 检查 | 通过：npx tsc --noEmit。 |
| 全量测试 | 通过：43 个测试文件，159 个用例。 |
| 生产构建 | 通过：npm run build，dist 已生成。 |
| GitHub 同步 | main 已推送到 08e9e63，gh-pages 已发布到 92de017。 |

# 5. 当前限制和风险

Supabase 仍是试点模式，当前开放 demo 写入权限；正式餐厅试点前必须引入 Supabase Auth、员工登录、角色权限和 RLS 收紧。

打印设置、餐厅基础设置和员工管理仍主要是本地演示数据，尚未完成 Supabase 写入同步。

后台 PIN 只是前端防误入，不等于真实鉴权。

暂未接真实打印机或 ESC/POS 打印服务，当前打印仍是模拟流程。

尚未做多门店/多餐厅正式权限隔离、审计日志、失败次数锁定、在线支付、会员、优惠券和外卖功能。

GitHub Pages 的线上行为取决于构建时注入的 Vite 环境变量；正式试点前需要明确生产环境配置，不要把 service role key 放入前端。

# 6. 接下来建议做什么

## 6.1 近期优先级

打印设置 Supabase 写入：把 printer_settings 从本地保存迁移到 Supabase，支持多设备后台同步自动打印、份数、提示声等配置。

餐厅基础设置 Supabase 写入：把 restaurant_settings 中餐厅名称、电话、地址、供应时段、默认语言、PIN 等同步到 Supabase。

设置 Realtime：打印设置和餐厅设置变化后，让后台和顾客端自动刷新相关状态。

员工管理与 Auth/RLS 方案：先设计 staff_members 与 Supabase Auth 的绑定方式，再逐步替代前端 PIN。

试点发布方案：明确使用 GitHub Pages、Vercel 或 Netlify；配置生产 Supabase URL 和 publishable key；准备餐厅桌码链接。

## 6.2 建议的 Supabase 后续实施顺序

| 顺序 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印设置写入 Supabase | 一台后台修改自动打印，另一台后台无需刷新即可同步。 |
| 2 | 餐厅基础设置写入 Supabase | 顾客端餐厅名、供应时段、语言等可以跨设备同步。 |
| 3 | 员工登录 / 权限模型 | 员工通过 Auth 登录，后台操作按角色控制。 |
| 4 | RLS 收紧 | anon 只能访问顾客端必要数据，后台写入必须走 authenticated staff。 |
| 5 | 真实打印 | 接 ESC/POS 或本地打印代理，新订单能自动出票。 |
| 6 | 试点上线清单 | 域名、二维码、备份、应急回滚、操作手册和验收流程齐备。 |

# 7. 后续继续开发时给 Codex 的接续提示

如果后续把这份文档发回给 Codex，可以直接从下面这些事实继续：

项目路径：C:\Users\13611\Desktop\餐厅点菜小程序。

源码主分支 main 最新已同步到 GitHub；最近 README 提交为 08e9e63。

GitHub Pages 已发布过最新构建，发布提交为 92de017。

本地仍可能有两个未跟踪 docs 文件，它们不是当前代码提交的一部分。

Supabase 已完成 schema、seed、订单、菜单、桌位、Storage 和 Realtime 试点链路。

下一步优先做打印设置和餐厅基础设置 Supabase 写入，不要先做大范围 UI 重构。

验证命令优先使用：npx tsc --noEmit、npm test、npm run build。

# 8. 关键文件和目录

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| src/services | localStorage 与 Supabase service 层，后续数据迁移主要改这里。 |
| src/stores | Zustand 状态层，页面通过 store 使用业务数据。 |
| src/pages | 顾客端、后台页面和管理页面。 |
| src/components | 可复用 UI、顾客端组件、后台组件。 |
| src/i18n/translations.ts | 繁中/英文翻译 key。 |
| supabase/migrations | Supabase schema、RPC、Realtime、demo 权限迁移。 |
| supabase/seed.sql | 初始化示例餐厅、菜单、桌位、员工和设置数据。 |
| README.md | 项目当前说明和运行方式。 |

# 9. 试点前检查清单

确认生产环境只使用 publishable key，不暴露 service role key。

确认正式试点前收紧 demo anon 写入权限，或至少限定试点环境访问范围。

准备餐厅后台入口、顾客端桌码链接和默认 PIN / 员工登录流程。

准备回滚方式：将 VITE_DATA_SOURCE 切回 local 或保留本地演示版本。

准备操作手册：下单、接单、打印、结账、改菜单、停用桌位、处理售罄。

准备异常处理 SOP：网络断开、打印失败、菜单误改、订单状态误操作。