海港小馆扫码点餐 H5

产品说明文档

产品说明 + 当前项目进度 + 后续路线图

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 更新时间 | 2026年7月9日 |
| 当前阶段 | Supabase 试点模式；员工登录、Auth/RLS、员工账号管理已接入 |
| 顾客端入口 | https://brucelyu1.github.io/harbour-ordering-h5/?view=guest |
| 餐厅后台入口 | https://brucelyu1.github.io/harbour-ordering-h5/?view=admin |

一句话概述 这是一个面向香港中小餐厅的扫码点餐 H5：顾客扫码后完成点餐，餐厅后台接收订单、打印、结账，并维护菜单、桌位、员工和餐厅资料。当前项目已经从本地前端演示推进到可进行 Supabase 云端试点的版本。

1. 产品概述

海港小馆扫码点餐 H5 的核心目标，是把传统餐厅的点餐、接单和基础运营流程搬到手机浏览器和后台网页里。顾客不需要安装 App，扫码后即可查看菜单、加购、备注并下单；餐厅后台可以看到新订单，完成打印、补印、结账、菜单维护和员工权限管理。

当前版本保留两种运行方式：本地演示模式适合离线展示和开发调试；Supabase 模式用于连接云端数据、员工登录和跨窗口实时同步，更接近真实门店试点场景。

2. 目前已完成内容

| 模块 | 已实现内容 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 顾客端 | 菜单浏览、分类筛选、购物车、数量调整、单品备注、确认下单、本桌订单详情、订单状态同步。 | 已完成基础闭环 |
| 订单管理 | 后台查看新订单、打印、补印、结账；顾客端可同步看到打印/结账状态变化。 | 可试点验证 |
| 菜单管理 | 新增、编辑、删除/下架菜品；维护图片、分类、价格、供应时段和告罄状态。 | 已接入 Supabase |
| 桌位管理 | 新增、编辑、停用桌位，查看桌位状态，复制点餐链接。 | 已接入 Supabase |
| 打印设置 | 选择模拟打印机、设置份数、自动打印和提示音，并支持跨窗口同步。 | 已接入 Supabase |
| 餐厅设置 | 维护餐厅名称、电话、地址、默认语言和营业时段。 | 已接入 Supabase |
| 员工管理 | 经理可直接创建员工账号，维护员工姓名、邮箱、角色、启用/停用状态。 | 已完成简化账号流程 |
| 报表概览 | 查看基础营收、订单数、菜品销量和热门菜式。 | 本地/前端基础版 |

3. 已实现的关键能力

顾客端和餐厅后台已经拆成不同入口：本地开发使用 5173 / 5174 双端口，线上 GitHub Pages 使用 view 参数区分。

Supabase 模式支持菜单、订单、桌位、设置、员工资料的云端读写，并通过 Realtime 让其他窗口刷新。

后台已接入 Supabase Auth 邮箱密码登录，结合 RLS 权限控制，限制匿名用户和不同员工角色的后台写操作。

经理、收银员、楼面角色已经区分：经理拥有完整后台权限，收银/楼面主要处理订单和查看仪表盘。

顾客端订单详情会随着后台打印和结账状态同步变化，结账后顾客端本桌订单会清空。

针对快速点击场景做了状态保护，避免告罄、打印设置、员工启用等按钮出现抖动、旧数据回拉或漏状态。

员工管理增加了经理账号保护，避免停用当前登录经理或最后一个启用中的经理账号。

4. 使用的技术

| 技术 | 用途说明 |
| --- | --- |
| React 19 | 构建顾客端和餐厅后台的前端界面。 |
| Vite | 负责本地开发服务和生产构建，支持快速启动和打包。 |
| TypeScript | 为订单、菜品、桌位、员工等业务数据提供类型约束，降低维护风险。 |
| Zustand | 管理前端业务状态，例如订单、菜单、设置、员工和登录状态。 |
| Vitest + Testing Library | 覆盖服务层、状态层和页面交互，保障快速迭代时不破坏核心流程。 |
| Supabase JS | 前端连接 Supabase 数据库、Auth、Realtime、Storage 和 Edge Function。 |
| Supabase Auth | 提供员工邮箱密码登录，并与员工资料绑定。 |
| Postgres + RLS | 存储真实业务数据，并用行级权限限制后台写操作。 |
| Supabase Realtime | 让后台和顾客端在订单、菜单、设置变化时自动同步。 |
| Edge Function | 用于安全处理需要服务端权限的员工账号创建逻辑，避免把高权限密钥放到前端。 |
| GitHub Pages | 发布线上演示和试点访问页面。 |

5. 当前使用方式

| 场景 | 使用方式 |
| --- | --- |
| 本地演示模式 | 数据保存在浏览器 localStorage，适合离线演示和快速功能验证。 |
| Supabase 模式 | 连接云端数据库，支持员工登录、远端读写和跨窗口实时同步。 |
| 本地顾客端 | http://127.0.0.1:5173/，也可加 table 参数指定桌号。 |
| 本地后台 | http://127.0.0.1:5174/，Supabase 模式下使用员工邮箱密码登录。 |
| 线上顾客端 | https://brucelyu1.github.io/harbour-ordering-h5/?view=guest |
| 线上后台 | https://brucelyu1.github.io/harbour-ordering-h5/?view=admin |

安全说明 文档不会记录任何密码、密钥、service role key 或本地 .env 配置。员工初始密码由经理创建后线下交给员工，正式上线前仍建议补充更完整的账号运维和密码策略。

6. 接下来准备做什么

| 优先级 | 计划内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 收银结账流程完善：结账确认、结账员工记录、误点防护。 | 让真实门店操作更稳，减少误结账。 |
| P1 | 营收报表 Supabase 化：按日期、员工、菜品、订单统计。 | 让老板能基于真实订单数据看经营情况。 |
| P2 | 真实打印机接入：评估 ESC/POS、本地打印服务或浏览器打印方案。 | 从模拟打印推进到门店小票打印。 |
| P2 | 手机端体验优化：小屏布局、弹窗、按钮状态、微信浏览器体验。 | 提升顾客扫码点餐的顺滑度。 |

7. 仍需优化的问题

正式多餐厅/多门店隔离：当前仍以 harbour-demo 试点餐厅为主，正式上线前需要完整的多餐厅权限模型。

权限和运维流程：需要进一步明确经理账号创建、员工离职停用、密码管理、异常恢复等制度。

报表准确性：需要基于真实结账时间、操作员工和历史订单归档建立更可靠的统计口径。

图片和性能优化：菜品图片需要压缩、缓存和加载体验优化，减少手机端等待。

错误提示优化：Supabase 网络异常、权限失败、保存失败等场景需要更友好的页面提示。

真实打印接入：目前仍是模拟打印/补印流程，需要接入门店实际打印设备。

8. 阶段总结

到目前为止，项目已经完成从纯前端演示到 Supabase 云端试点版本的关键跨越。顾客端可以完成下单，后台可以处理订单、维护菜单和基础运营资料，员工登录和角色权限已经接入，核心数据也可以通过 Supabase 远端保存和实时同步。

下一阶段的重点不再只是“功能有没有”，而是让系统在真实门店里更顺手、更稳定、更安全：先把收银结账和报表做扎实，再推进真实打印机和手机端细节优化。

注：本文档为当前阶段产品说明，不包含任何密钥、账号密码或生产环境敏感配置。